8          2015    8    31

1-8月份全市重点项目投资完成情况通报

2015年我市“329”重点项目共305个，总投资2260亿元，全年计划完成投资900亿元（含兰考），1-8月份累计完成投资672.6亿元，占年计划的74.73%。其中兰考县2015年计划完成投资105亿，1-8月累计83.7亿元，占年计划的79.71%；开封市2015年计划完成投资795亿元，1-8月累计完成投资590亿元，占年计划的74.2%。其中：

续建项目175个，当年计划完成投资520亿元，1-8月累计完成投资428亿元，占年计划的82.31%。1-8月份应竣工项目20个，2个项目未按时竣工，分别为：稻一路改造工程、开封西湖景观绿化工程。

新开工项目128个，当年计划完成投资275亿元，1-8月累计完成投资162亿元，占年计划的58.9%。1-8月应开工项目101个，9个项目未按时开工，分别为：开封市中心医院北门诊楼和耳鼻喉专科门诊楼、开封市殡仪馆迁建、东京梦华苑城市综合体一期项目、开封市畜牧养殖标准化规模化建设项目、郑开城际铁路宋城路站（不含）至开封站、河南保然节能环保科技有限公司年产80万台空调、公建、供热节能系列电子模块产品建设项目、开封华鑫新能源开发有限公司100MW生态农业电站和20MW农光互补分布式电站项目、郑州年丰食品有限公司膨化食品生产项目、河南华闽食品有限公司闽商产业园项目.

前期项目2个，正在进行前期工作。

附件： 1、2015年1-8月份各县区重点项目投资完成情况

2、2015年1-8月份各行业重点项目投资完成情况

二〇一五年八月三十一日

附件1

2015年1-8月各县区重点项目投资

完成情况

单位：万元

| 县区 | 2015年 投资目标 | 1-8月累计 完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 1161804 | 895721 | 77.1% |
| 通许县 | 938750 | 806250 | 85.89% |
| 尉氏县 | 1297000 | 1163263 | 89.69% |
| 祥符区 | 847893 | 572920 | 67.57% |
| 城乡一体化示范区 | 1531360 | 1207895 | 78.88% |
| 鼓楼区 | 148200 | 79893 | 53.9% |
| 龙亭区 | 185700 | 139000 | 74.85% |
| 顺河区 | 249000 | 126164 | 50.67% |
| 禹王台区 | 421408 | 242749 | 57.6% |

附件2

2015年1-8月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2015年 投资目标 | 1-8月累计完成 投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 3418263 | 2728939 | 79.60% |
| 交通 | 699222 | 402119 | 57.51% |
| （一）公路 | 457334 | 302064 | 66.05% |
| （二）铁路 | 241888 | 100055 | 41.36% |
| 能源 | 75495 | 53667 | 71.09% |
| 农业农村 | 259009 | 199028 | 76.84% |
| 城建环保 | 1129955 | 825775 | 73.08% |
| 财贸物流 | 1414900 | 995550 | 70.36% |
| 文化旅游 | 637900 | 452257 | 70.90% |
| 社会事业 | 328924 | 241171 | 73.32% |