12         2015    12    31

2015年全市重点项目完成情况通报

2015年以来，面对宏观经济下行的严峻形势，市委、市政府围绕年初全市工作部署和市重点项目目标任务，坚持紧扣中心、突出重点、立足实际、着眼发展，狠抓各项工作落实，实施重大项目市级领导分包，实施项目推进“链式机制”，以项目建设带动经济发展。在全面深化改革的关键之年，圆满完成了全市项目建设目标任务，确保了我市经济的平稳发展。现将2015年全市重点项目完成情况通报如下：

一、“329”重点项目完成情况

2015年我市“329”重点项目共376个(含兰考县71个)，总投资2260亿元，全年计划完成投资900亿元（含兰考），全年累计完成投资907亿元，占年计划的101%。其中：

续建项目175个，129个项目竣工，全年完成投资540亿元。

新开工项目128个，118个项目开工，全年完成投资256亿元。

二、A类省重点项目完成情况

2015年，我市所辖承担目标任务的省重点项目24个，总投资525.4亿元，全年投资目标为161.9亿元，在全市上下的共同努力下，提前一个月完成全年省定目标任务。全年完成投资175.6亿元，占年目标的108.5%。其中：

续建项目14个，全年完成投资104.1亿元。均已完成全年投资任务。

新开工项目5个，全年完成投资36.95亿元，已全部开工建设。

竣工项目3个，全年完成投资34.6亿元，已全部竣工。

前期项目2个，按计划开展前期工作。

三、市领导分包重大项目完成情况

2015年市级领导分包重大项目57个，34个重点推进项目和23个争取开工项目。57个市级领导分包重大项目总投资869亿元，全年计划完成投资233亿元。累计完成投资233.5亿元，占年目标的100.2%。

四、联审联批工作完成情况

1、省联审联批工作完成情况

2015年我市列入省联审联批程序的项目30个，其中新开工项目5个，涉及立项、土地、环评、规划等市属权限内审批事项共计26项，于10月8日省定目标任务全部完成。

2、市联审联批工作完成情况

2015年9月份市政府调整了市联审联批工作领导小组，共计召开了市联审联批领导小组例会6次，52个项目存在的148个事项得到落实。其中对28个项目涉及的46项疑难问题进行了研究，制定了解决方案，形成会议纪要。

市联审联批领导小组例会对46个我市十大基础设施项目、PPP项目、菊会签约项目等作出了综合研判，并对不符合我市经济整体规划的10个项目做出了暂缓实施的意见。

附件： 1、2015年各县区重点项目投资完成情况

2、2015年各行业重点项目投资完成情况

2015年12月31日

附件1

2015年各县区重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2015年 投资目标 | 累计完成投资 | 年度目标完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 1161804 | 1201787 | 完成 |
| 通许县 | 938750 | 1062400 | 完成 |
| 尉氏县 | 1297000 | 1574163 | 完成 |
| 祥符区 | 847893 | 900379 | 完成 |
| 城乡一体化示范区 | 1531360 | 1687771 | 完成 |
| 鼓楼区 | 148200 | 107548 | 未完成 |
| 龙亭区 | 185700 | 223000 | 完成 |
| 顺河区 | 249000 | 235441 | 未完成 |
| 禹王台区 | 421408 | 466132 | 完成 |

附件2

2015年各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2015年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 3428163 | 3798576 | 110.8% |
| 交通 | 699222 | 555547 | 79.45% |
| （一）公路 | 457334 | 432615 | 94.59% |
| （二）铁路 | 241888 | 122932 | 50.82% |
| 能源 | 75495 | 72069 | 95.46% |
| 农业农村 | 259009 | 277235 | 107.04% |
| 城建环保 | 1129955 | 1174886 | 103.98% |
| 财贸物流 | 1414900 | 1495155 | 105.67% |
| 文化旅游 | 637900 | 622848 | 97.64% |
| 社会事业 | 328924 | 328568 | 99.89% |