3          2016    3    30

关于三月份全市重点项目投资完成情况的

通   报

2016年我市“321”重点项目共231个，总投资2107亿元，全年计划完成投资590亿元。3月份当月完成投资55.4亿元，1-3月份累计完成投资161.3亿元，占年计划的26.84%。其中：

续建项目146个，当年计划完成投资395亿元，1-3月累计完成投资115.2亿元，占年计划的29.16%。

新开工项目85个，当年计划完成投资195亿元，1-3月累计完成投资46.1亿元，占年计划的23.64%。1-3月应开工项目41个，有33个项目已经开工。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视，但仍有5个单位没有按时报送月报，分别为：开封市纵横食品有限公司红薯醋生产项目、郑州至徐州客运专线开封段工程及火车站、“东部新城”基础设施工程、黄龙湖特色休闲度假区项目（一期、二期）、清明上河城项目启动区（一期）项目。望以上各项目责任单位、项目单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将3月份各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件： 1、2016年3月各县区重点项目投资完成情况

2、2016年3月各行业重点项目投资完成情况

2016年3月30日

附件1

2016年3月份各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2016年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 580090 | 161595 | 27.86% |
| 通许县 | 742698 | 184910 | 24.90% |
| 尉氏县 | 1343780 | 482620 | 35.92% |
| 祥符区 | 486295 | 70500 | 14.50% |
| 城乡一体化示范区 | 1547700 | 416156 | 26.89% |
| 鼓楼区 | 185200 | 26099 | 14.09% |
| 龙亭区 | 136090 | 38000 | 27.92% |
| 顺河区 | 209000 | 43700 | 20.91% |
| 禹王台区 | 410405 | 113100 | 27.56% |

附件2

2016年3月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2016年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 2655430 | 792955 | 29.86% |
| 交通 | 169422 | 49507 | 29.22% |
| （一）公路 | 119422 | 46466 | 38.91% |
| （二）铁路 | 50000 | 3041 | 6.08% |
| 能源 | 224374 | 46970 | 20.93% |
| 农业农村 | 25065 | 7000 | 27.93% |
| 城建环保 | 1087123 | 272560 | 25.07% |
| 财贸物流 | 1371300 | 340566 | 24.84% |
| 文化旅游 | 287700 | 51730 | 17.98% |
| 社会事业 | 189640 | 51851 | 27.34% |