2          2016    2    29

关于二月份全市重点项目投资完成情况的

通   报

2016年我市“321”重点项目共231个，总投资2107亿元，全年计划完成投资590亿元。2月份当月完成投资51.6亿元，1-2月份累计完成投资105.9亿元，占年计划的17.62%。其中：

续建项目146个，当年计划完成投资395亿元，1-2月累计完成投资73.4亿元，占年计划的18.58%。

新开工项目85个，当年计划完成投资195亿元，1-2月累计完成投资32.5亿元，占年计划的16.67%。1-2月应开工项目31个，有26个项目已经开工。国道230开封境（开港大道）、亿利洁能科技（尉氏）有限公司集中供热项目、开封城区视频监控系统、开封市花石万创园科技有限公司花石万创园项目、开封市儿童医院门诊医技综合楼5个项目没有开工建设。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将2月份各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件： 1、2016年2月各县区重点项目投资完成情况

2、2016年2月各行业重点项目投资完成情况

2016年2月29日

附件1

2016年2月份各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2016年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 580090 | 106220 | 18.31% |
| 通许县 | 739698 | 95660 | 12.93% |
| 尉氏县 | 1355780 | 293740 | 21.67% |
| 祥符区 | 486295 | 51000 | 10.49% |
| 城乡一体化示范区 | 1547700 | 312756 | 20.21% |
| 鼓楼区 | 185200 | 20464 | 11.05% |
| 龙亭区 | 136090 | 9000 | 6.61% |
| 顺河区 | 209000 | 20300 | 9.71% |
| 禹王台区 | 410405 | 104300 | 25.41% |

附件2

2016年2月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2016年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 2655430 | 504825 | 19.01% |
| 交通 | 169422 | 26141 | 15.43% |
| （一）公路 | 119422 | 23100 | 19.34% |
| （二）铁路 | 50000 | 3041 | 6.08% |
| 能源 | 224374 | 35840 | 15.97% |
| 农业农村 | 25065 | 4300 | 17.16% |
| 城建环保 | 1087123 | 197410 | 18.16% |
| 财贸物流 | 1371300 | 228716 | 16.68% |
| 文化旅游 | 287700 | 31100 | 10.81% |
| 社会事业 | 189640 | 30418 | 16.04% |