1-8月份全市重点项目投资完成情况

2016年我市 “321”重点项目第一、二、三批共255个，总投资2272亿元，全年计划完成投资644亿元。1-8月份累计完成投资470亿元，占年计划的72.79%，项目整体推进情况良好，超时序进度6个百分点。

分类别看，续建项目146个，当年计划完成投资402亿元，1-8月份累计完成投资318.6亿元，占年计划的79.26%。

新开工项目109个，当年计划完成投资242亿元，1-8月份累计完成投资151.7亿元，占年计划的62.69%。1-8月份应开工项目86个，其中国道230开封境（开港大道）建设项目、黄龙湖特色休闲度假区项目（一期、二期）、开封绿地中部创客天地项目等69个项目开工建设，开工率80%；通许县鑫源绿色蔬菜加工项目、“东部新城”基础设施工程等17个项目未按节点计划开工建设。

分行业看，进展较快的农业农村、工业、公路交通、能源、城建环保、财贸物流、社会事业，年度目标完成率均在70%以上；铁路交通、文化旅游年度目标完成率虽都在50%以上，但与时序进度要求仍有一定差距。

从县区看，尉氏县、杞县、通许县、祥符区、城乡一体化示范区、龙亭区、禹王台区，年度目标完成率均在65%以上；顺河区、鼓楼区年度目标完成率分别为54.82%、40.31%，均未达到时序进度要求。

当前我市经济下行压力依然较大，需要进一步加强项目建设，保持经济稳步增长。希望各县区、各责任单位、项目单位要全力抓好重点项目建设工作，对现有项目要进一步优化项目建设环境，保证项目建设顺利进行。同时要持续不懈的抓好重大项目招商工作，解决新项目储备不足的问题，为我市经济的可持续发展提供保障。

附件：1、2016年1-8月份各县区重点项目投资完成情况

2、2016年1-8月份各行业重点项目投资完成情况

附件1

2016年1-8月份各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2016年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 580090 | 462348 | 79.70% |
| 通许县 | 742698 | 581441 | 78.29% |
| 尉氏县 | 1443661 | 1210416 | 83.84% |
| 祥符区 | 541295 | 394872 | 72.95% |
| 城乡一体化示范区 | 1614700 | 1189134 | 73.64% |
| 鼓楼区 | 210200 | 84730 | 40.31% |
| 龙亭区 | 136090 | 101300 | 74.44% |
| 顺河区 | 227000 | 124450 | 54.82% |
| 禹王台区 | 410405 | 276746 | 67.44% |

附件2

2016年1-8月份各行业重点项目投资

完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2016年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 2826430 | 2163162 | 76.53% |
| 交通 | 190922 | 126887 | 66.46% |
| （一）公路 | 119422 | 88887 | 74.43% |
| （二）铁路 | 71500 | 38000 | 53.15% |
| 能源 | 192674 | 137905 | 71.57% |
| 农业农村 | 32646 | 29743 | 91.11% |
| 城建环保 | 1118123 | 812887 | 72.70% |
| 财贸物流 | 1112300 | 1015984 | 70.44% |
| 文化旅游 | 417700 | 212447 | 50.86% |
| 社会事业 | 239640 | 203745 | 85.02% |