7        2017    7    30

关于1-7月份全市重点项目投资完成

情况的通报

今年我市“5412”第一批、第二批重点项目共329个，总投资2376亿元，全年计划完成投资783亿元。1-7月份完成投资503.3亿元，占年计划的64.28%，其中：

续建项目163个，当年计划完成投资466亿元，1-7月份完成投资327亿元，占年计划的70.1%。有21个项目已竣工或完成年底投资目标，其中8个项目竣工，分别为：河南省豪泰纺织有限公司面料生产项目、河南瑞泰门业有限公司防火门生产项目、开封新三和木业有限公司杨木改性项目、河南省泰昌食品有限公司冷冻食品加工项目、开封市天宇农牧发展有限公司生猪养殖场项目、曹门新城项目、港尉商贸城项目、河南昌鹏农业科技有限公司卢家河畔休闲农业，乡村旅游项目。

新开工项目150个，当年计划完成投资316.8亿元，1-7月份完成投资168亿元，占年计划的53.1%。1-7月份应开工项目101个，有79个项目已经开工。尉氏县福威综合商贸体建设项目、开封市沃力型材有限公司型材生产项目等6个项目已完工或完成年度目标任务。

前期项目16个，郑开北通道（东京大道西延项目），东京大道（12大街-13大街）施工、监理单位招标工作基本完成，已经土方开挖，东京大道（13大街-中牟界）设计招标工作已启动；金明大道（连霍高速至豪德广场），金明大道（连霍-天马广场）：施工图设计已完成，施工图审查完成，施工图预算评审完成，施工单位招标基本完成。金明大道（天马广场-豪德广场）正在对接设计方案。黄龙城市综合体项目一期澜景园已完成95%，二期御景园售楼部主体已完成，开始砌墙；轻钢结构做基础。其余项目按节点计划进行前期工作。

本月25个项目单位没有上报项目进展情况。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强信息报送的监督和管理工作，督促项目单位按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将1-7月各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年1-7月各县区重点项目投资完成情况

2、2017年1-7月各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年1-7月各县区重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 588810 | 383140 | 65.07% |
| 通许县 | 817906 | 533707 | 65.25% |
| 尉氏县 | 1773800 | 1248880 | 70.41% |
| 祥符区 | 364494 | 247848 | 68% |
| 城乡一体化示范区 | 2068230 | 1376130 | 66.54% |
| 鼓楼区 | 167800 | 92344 | 55.03% |
| 龙亭区 | 309000 | 238700 | 77.25% |
| 顺河区 | 227000 | 143727 | 63.32% |
| 禹王台区 | 479000 | 280686 | 58.6% |

附件2

2017年1-7月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 2056010 | 1386772 | 67.45% |
| 交通 | 246697 | 151524 | 61.42% |
| 能源 | 305503 | 201803 | 66.06% |
| 农业农村 | 523704 | 371729 | 70.98% |
| 基础设施 | 2305892.5 | 1442207 | 62.54% |
| 财贸物流 | 1603000 | 1016754 | 63.43% |
| 文化旅游 | 378700 | 225540 | 59.56% |
| 民生 | 414681 | 236921 | 57.13% |