8        2017    8    30

关于1-8月份全市重点项目投资完成

情况的通报

今年我市“5412”第一批、第二批重点项目共329个，总投资2376亿元，全年计划完成投资783亿元。1-8月份完成投资567.8亿元，占年计划的72.52%，其中：

续建项目163个，当年计划完成投资466亿元，1-8月份完成投资366.7亿元，占年计划的78.67%。有31个项目已竣工或完成年底投资目标，其中18个项目竣工。

新开工项目150个，当年计划完成投资316.8亿元，1-8月份完成投资192.5亿元，占年计划的60.76%。1-8月份应开工项目107个，有81个项目已经开工。尉氏县福威综合商贸体建设项目、开封市沃力型材有限公司型材生产项目等7个项目已完工或完成年度目标任务。

前期项目16个，1-8月份完成投资8.59亿元。郑开北通道（东京大道西延项目），东京大道（12大街-13大街）施工、监理单位招标工作基本完成，已经土方开挖，东京大道（13大街-中牟界）设计招标工作已启动；金明大道（连霍高速至豪德广场），金明大道（连霍-天马广场）：施工图设计已完成，施工图审查完成，施工图预算评审完成，施工单位招标基本完成。金明大道（天马广场-豪德广场）正在对接设计方案。黄龙城市综合体项目一期澜景园完成95%建设；二期御景园5栋楼完成基础建设，2栋楼主体至三层，1栋楼完成建设的80%。其余项目按节点计划进行前期工作。

本月29个项目单位没有上报项目进展情况，其中是城管局、市水利局大部分项目均未上报，对全市重点项目完成情况的准确性造成了一定影响。望各项目责任单位在今后的月报报送工作中，切实加强信息报送的监督和管理工作，督促项目单位按时报送信息月报。

现将1-8月各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年1-8月各县区重点项目投资完成情况

2、2017年1-8月各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年1-8月各县区重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 588810 | 439420 | 74.63% |
| 通许县 | 817906 | 589107 | 72.03% |
| 尉氏县 | 1773800 | 1389680 | 78.34% |
| 祥符区 | 364494 | 271142 | 74.39% |
| 城乡一体化示范区 | 2068230 | 1569500 | 75.89% |
| 鼓楼区 | 167800 | 101105 | 60.25% |
| 龙亭区 | 309000 | 272900 | 88.32% |
| 顺河区 | 227000 | 161817 | 71.29% |
| 禹王台区 | 479000 | 318659 | 66.53% |

附件2

2017年1-8月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 2056010 | 1532982 | 74.56% |
| 交通 | 246697 | 173077 | 70.16% |
| 能源 | 305503 | 228055 | 74.65% |
| 农业农村 | 590204 | 416363 | 70.55% |
| 基础设施 | 2305892.5 | 1644123 | 71.3% |
| 财贸物流 | 1603000 | 1143808 | 71.35% |
| 文化旅游 | 378700 | 256861 | 67.83% |
| 民生 | 414681 | 282668 | 68.17% |