11        2017    11    30

关于1-11月份全市重点项目投资完成

情况的通报

今年我市“5412”重点项目共358个，总投资2531亿元，全年计划完成投资835亿元。1-11月份完成投资867.9亿元，占年计划的103.87%，其中：

续建项目164个，当年计划完成投资463亿元，1-11月份完成投资494亿元，占年计划的106.7%。有82个项目已竣工或完成年底投资目标，其中33个项目竣工。

新开工项目163个，当年计划完成投资330亿元，1-11月份完成投资347亿元，占年计划的105%。1-11月份应开工项目156个，有133个项目已经开工。河南三生农业开发有限公司休闲观光农业项目、尉氏县福威综合商贸体建设项目、开封市沃力型材有限公司型材生产项目等34个项目已完工或完成年度目标任务。

前期项目21个，1-11月份完成投资25.64亿元。开封“一渠六河”综合整治项目已完成10亿，目前因封土行动，工程已暂停施工；郑开北通道（东京大道西延项目）施工、监理单位招标工作基本完成，已经土方开挖，现在排水工程已完成95%，桥梁工程桩基全部完成。东京大道（13大街-中牟界）设计招标工作已启动。黄龙城市综合体项目、开封休闲农业与乡村旅游第一批预备示范项目已基本完工。

其余项目按节点计划进行前期工作。

本月有各别项目单位没有上报项目情况，其中是交通局、中电投开封发电公司、供电公司、水利局、农林局、住建局、市城管局、市发投公司、卫计委、宋都古城文化产业园均未上报，对全市重点项目完成情况的准确性造成了一定影响。望各项目责任单位在今后的月报报送工作中，切实加强信息报送的监督和管理工作，督促项目单位按时报送信息月报。

附件：1、2017年1-11月各县区重点项目投资完成情况

2、2017年1-11月各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年1-11月各县区重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 588810 | 577960 | 98.15% |
| 通许县 | 815906 | 821413 | 100.67% |
| 尉氏县 | 1842800 | 2111680 | 114.59% |
| 祥符区 | 438394 | 330407 | 75.36% |
| 城乡一体化示范区 | 2136730 | 2584550 | 120.95% |
| 鼓楼区 | 177820 | 180060 | 101.26% |
| 龙亭区 | 309000 | 329500 | 106.6% |
| 顺河区 | 237200 | 213572 | 90.04% |
| 禹王台区 | 503600 | 459023 | 91.15% |

附件2

2017年1-11月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 2160030 | 2157564 | 99.89% |
| 交通 | 224239 | 242734 | 108.25% |
| 能源 | 512703 | 264100 | 51.51% |
| 农业农村 | 597204 | 592480 | 99.21% |
| 基础设施 | 2390592.5 | 2387305 | 99.86% |
| 财贸物流 | 1616000 | 1687902 | 104.45% |
| 文化旅游 | 432200 | 911593 | 210.92% |
| 民生 | 422681 | 425397 | 100.64% |