4         2017    4    30

关于四月份全市重点项目投资完成情况的

通   报

今年我市“5412”第一批重点项目313个，总投资2286亿元，全年计划完成投资733亿元。元至四月份完成投资235.63亿元，占年计划的32.13%，其中：

续建项目159个，当年计划完成投资444亿元，元至四月份完成投资158.86亿元，占年计划的35.8%。

新开工项目140个，和往年相比，新开工项目的数量，质量都有大幅提升，为我市经济发展注入了活力。新开工项目当年计划完成投资290亿元，元至四月份完成投资76.36亿元，占年计划的26.4%。元至四月份应开工项目68个，有47个项目已经开工。

前期项目14个，开封“一渠六河”综合整治项目正在进行初步设计、社会资本招标阶段；黄龙城市综合体项目一期澜景园已完工90%，二期御景园售楼部建设已开工。其余项目按节点计划进行前期工作。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将一季度各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年四月份各县区重点项目投资完成情况

2、2017年四月份各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年四月各县区重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 583810 | 201740 | 34.6% |
| 通许县 | 812906 | 291467 | 35.9% |
| 尉氏县 | 1500800 | 593710 | 39.6% |
| 祥符区 | 364494 | 62949 | 17.3% |
| 城乡一体化示范区 | 2048230 | 724340 | 35.4% |
| 鼓楼区 | 140800 | 48839 | 34.7% |
| 龙亭区 | 165000 | 81400 | 49.3% |
| 顺河区 | 175000 | 61924 | 35.4% |
| 禹王台区 | 479000 | 159758 | 33.4% |

附件2

2017年四月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 1859010 | 720728 | 38.77% |
| 交通 | 246697 | 16926 | 6.86% |
| （一）公路 | 194997 | 9606 | 5% |
| （二）铁路 | 51700 | 7300 | 15% |
| 能源 | 293503 | 90917 | 30.98% |
| 农业农村 | 320704 | 90937 | 28.36% |
| 基础设施 | 2227893 | 739982 | 33.21% |
| 财贸物流 | 1573000 | 513054 | 32.62% |
| 文化旅游 | 352700 | 83903 | 23.79% |
| 民生 | 460381 | 99902 | 21.7% |