5        2017    5    30

关于五月份全市重点项目投资完成情况的

通   报

今年我市“5412”第一批重点项目313个，总投资2286亿元，全年计划完成投资733亿元。元至五月份完成投资318.25亿元，占年计划的43.39%，其中：

续建项目159个，当年计划完成投资444亿元，元至五月份完成投资214.70亿元，占年计划的48.35%。有4个项目已竣工分别为：河南省豪泰纺织有限公司面料生产项目、开封新三和木业有限公司杨木改性项目、开封市天宇农牧发展有限公司生猪养殖场项目、港尉商贸城项目。

新开工项目140个，和往年相比，新开工项目的数量，质量都有大幅提升，为我市经济发展注入了活力。新开工项目当年计划完成投资290亿元，元至五月份完成投资97.32亿元，占年计划的33.56%。元至五月份应开工项目72个，有47个项目已经开工。开封恒大童世界在5月19日已举行开工仪式，近期项目将开工建设。

前期项目14个，开封“一渠六河”综合整治项目正在进行初步设计；社会资本资格预审已完成，正在招投标；项目拆迁工作已经启动，拆迁方案已公示；；黄龙城市综合体项目一期澜景园已完工90%，二期御景园售楼部建设已开工。其余项目按节点计划进行前期工作。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将一季度各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年五月份各县区重点项目投资完成情况

2、2017年五月份各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年五月各县区重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 583810 | 264040 | 45.23% |
| 通许县 | 812906 | 356967 | 43.91% |
| 尉氏县 | 1500800 | 781310 | 52.06% |
| 祥符区 | 364494 | 161750 | 44.38% |
| 城乡一体化示范区 | 2048230 | 936240 | 45.71% |
| 鼓楼区 | 140800 | 55846 | 39.66% |
| 龙亭区 | 165000 | 89100 | 54% |
| 顺河区 | 175000 | 89684 | 51.25% |
| 禹王台区 | 479000 | 200207 | 41.8% |

附件2

2017年五月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 1859010 | 940751 | 50.60% |
| 交通 | 246697 | 16926 | 6.86% |
| （一）公路 | 194997 | 25681 | 13.17% |
| （二）铁路 | 51700 | 7300 | 15% |
| 能源 | 293503 | 135882 | 46.30% |
| 农业农村 | 320704 | 162807 | 50.77% |
| 基础设施 | 2227893 | 933388 | 41.90% |
| 财贸物流 | 1573000 | 683200 | 43.43% |
| 文化旅游 | 352700 | 142080 | 40.28% |
| 民生 | 460381 | 151446 | 32.90% |