6        2017    6    30

关于上半年全市重点项目投资完成情况的

通   报

今年我市“5412”第一批、第二批重点项目共375个（含兰考县46个项目），总投资2681亿元，全年计划完成投资968亿元。上半年完成投资545.46亿元，占年计划的56.34%，其中：

续建项目163个，当年计划完成投资467.2亿元，上半年完成投资280.97亿元，占年计划的60.13%。有6个项目已竣工分别为：河南省豪泰纺织有限公司面料生产项目、河南瑞泰门业有限公司防火门生产项目、开封新三和木业有限公司杨木改性项目、开封市天宇农牧发展有限公司生猪养殖场项目、港尉商贸城项目、河南昌鹏农业科技有限公司卢家河畔休闲农业、乡村旅游项目。

新开工项目150个，和往年相比，新开工项目的数量，质量都有大幅提升，为我市经济发展注入了活力。新开工项目当年计划完成投资315.8亿元，上半年完成投资142.33亿元，占年计划的45.06%。上半年应开工项目94个，有72个项目已经开工。尉氏县福威综合商贸体建设项目已提前完工。

前期项目16个，开封“一渠六河”综合整治项目正在进行初步设计；社会资本资格预审已完成，正在招投标；项目征收工作已经启动，征收方案已公示；黄龙城市综合体项目一期澜景园已完工95%，二期御景园售楼部建设已开工。其余项目按节点计划进行前期工作。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将上半年各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年上半年各县区重点项目投资完成情况

2、2017年上半年各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年上半年各县区重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 588810 | 323840 | 55% |
| 通许县 | 817906 | 447867 | 54.76% |
| 尉氏县 | 1768800 | 1100580 | 62.22% |
| 祥符区 | 364494 | 217514 | 59.67% |
| 城乡一体化示范区 | 2068230 | 1170510 | 56.59% |
| 鼓楼区 | 167800 | 85622 | 51.03% |
| 龙亭区 | 309000 | 185300 | 59.96% |
| 顺河区 | 227000 | 120684 | 53.16% |
| 禹王台区 | 479000 | 240336 | 50.17% |

附件2

2017年上半年各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 2050000 | 1213683 | 59.20% |
| 交通 | 245000 | 147070 | 60.03% |
| 能源 | 303800 | 177083 | 58.29% |
| 农业农村 | 521000 | 302112 | 57.99% |
| 基础设施 | 2300000 | 1206535 | 52.46% |
| 财贸物流 | 1596600 | 878598 | 55.03% |
| 文化旅游 | 375600 | 194060 | 51.67% |
| 民生 | 438000 | 184599 | 42.15% |