12        2017    12    31

2017年全市重点项目投资完成情况通报

2017年，紧紧围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，有力地促进了全市经济持续健康较快发展。我市全年重点项目完成投资1200亿元，为全市经济平稳运行提供了保障。现将2017年重点项目完成情况通报如下：

一、市重点项目完成情况

2017年我市重点项目共403个，总投资2829亿元，全年计划完成投资1200亿元，累计完成投资1204.6亿元，占年计划的100.39%，完成全年目标任务。

其中，我市“5412”重点项目（不含兰考）共358个，全年计划完成投资835.6亿元，累计完成投资1003.6亿元，占年计划的128.17%。

续建项目164个，全年计划完成投资463亿元，累计投资551.7亿元，占年计划的119.15%。有153个项目已竣工或完成年底投资目标，其中立邦涂料中原区域生产基地项目、开封市玲成汽车零部件有限公司汽车油箱项目、河南省宏大化工有限公司尿素生产项目、开封市祥符区电子商务产业园等57个项目竣工。

新开工项目163个，全年计划完成投资330.7亿元，累计完成投资387亿元，占年计划的117%，有134个项目开工。中联重科智能大马力拖拉机生产项目、东京大道全段、尉氏县福威综合商贸体建设项目等111个项目已完工或完成年度目标任务。

前期项目31个，全年累计完成投资64.9亿元。开封“一渠六河”综合整治项目已完成21亿，目前因封土行动，工程已暂停施工；郑开北通道（东京大道西延项目）（12大街-13大街）施工、监理单位招标工作基本完成，已经土方开挖，现在排水工程已完成95%，桥梁工程桩基全部完成，东京大道（13大街-中牟界）设计招标工作已启动。黄龙城市综合体项目、开封休闲农业与乡村旅游第一批预备示范项目已基本完工。其余项目按节点计划进行前期工作。

二、A类省重点项目完成情况

我市所辖省A类重点项目（不含跨市域项目及打捆项目）共33个，总投资604亿元，当年投资目标177.1亿元。全年累计完成投资240.9亿元，占年目标的136%，9月份已提前完成全年目标任务。

三、市领导分包重大项目完成情况

2017年市领导分包重大项目共106个，总投资1251.86亿元，年度投资目标356亿元，全年累计完成投资454.2亿元，占年计划的127.66%。续建项目50个，全年累计完成投资267.63亿元，占年计划的115.85%,有41个项目已竣工或完成年度投资目标;新开工项目50个，全年累计完成投资141.37亿元，占年计划的113.31%,其中有3个项目已完工; 前期项目6个，目前已累计完成投资45.2亿元。

四、联审联批工作完成情况

全年共收集、筛选、对接、整理存在问题项目167个、涉及事项211项，涵盖了项目前期手续办理、项目建设过程中遇到的困难和问题以及工业企业房产办证历史遗留问题处理。

召开市联审联批预备会17次，对167个项目、211个问题进行技术研判，研判解决问题事项5个。

市政府主要领导召开市联审联批领导小组会11次，对市联审联批预备会提交的108个项目140个事项进行研究，各职能部门从自身业务出发，依据相关法律法规，本着实事求是的态度，提出解决办法和措施，并形成会议纪要。

附件：1、2017年各县区重点项目投资完成情况

2、2017年各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年各县区重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 601310 | 740860 | 123.21% |
| 通许县 | 817906 | 906313 | 110.81% |
| 尉氏县 | 1842800 | 2320680 | 125.93% |
| 祥符区 | 393294 | 442704 | 112.56% |
| 城乡一体化示范区 | 2136730 | 2820860 | 132.02% |
| 鼓楼区 | 177820 | 195770 | 110.09% |
| 龙亭区 | 294500 | 410900 | 139.52% |
| 顺河区 | 237200 | 237372 | 100.07% |
| 禹王台区 | 503600 | 513920 | 102.05% |

附件2

2017年各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 2160030 | 2432157 | 112.60% |
| 交通 | 224239 | 261502 | 116.62% |
| 能源 | 512703 | 519592 | 101.34% |
| 农业农村 | 597204 | 642256 | 107.54% |
| 基础设施 | 2390592.5 | 2776869 | 116.16% |
| 财贸物流 | 1616000 | 1917459 | 118.65% |
| 文化旅游 | 432200 | 1004153 | 232.34% |
| 民生 | 422681 | 481541 | 113.93% |